伊川县城市管理局关于2022—2023年政府债券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2022—2023年2000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券资金1000万元使用情况

1. 项目安排情况。安排1000万元用于伊川县城市管理局垃圾处理场一期库区封场项目。

2. 项目进展情况。垃圾处理场库区封场项目位于河滨街道办事处任沟村西，占地面积42421.55㎡，总投资1093万余元，主要建设内容有：对现状垃圾堆体进行修整，在场区东侧和南侧修筑封场边堤，将场区垃圾堆体修正为一个规则堆体。垃圾堆体封场采用1.5mm厚的HDPE膜覆盖，表面覆盖营养土，草皮绿化；在边堤平台设置砖砌排水沟，在现状垃圾堆体北侧、东侧、南侧坡脚处设置钢筋砼截洪沟；在场顶新增32眼导气井等，项目已全部竣工。

3. 资金使用情况。2022年的1000万元专项债券资金，其中358万元万元已拨付到位，剩余642万元未拨付。

4. 项目收益及实现情况。处于建设期，未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目应对资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。

二、一般债券资金1000万元使用情况

1. 项目安排情况。安排1000万元用于伊川县垃圾处理场提升改造项目。

- 2. 项目进展情况。项目位于河滨街道办事处任沟村社区西垃圾处理场，占地面积2.63万㎡，设计总库容18万余m³，预计使用年限13年。主要建设内容包括原垃圾堆体的修整及渗沥液抽排；分区坝建设工程；飞灰填埋区域防渗系统；渗沥液导排系统；雨污分流系统；渗沥液预处理系统等，项目已全部竣工。

3. 资金使用情况。2022年、2023年共计发行专项债券资金1000万元，其中371.5万元万元已拨付到位，剩余628.5万元未拨付。

4. 项目收益及实现情况。处于建设期，未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。