伊川县教育体育局关于2023—2024年政府债券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2023—2024年3000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券资金1000万元使用情况

1. 项目安排情况。安排1000万元用于新区实验中学建设项目。

2. 项目进展情况。总占地面积48262.238m², 容积率0.74,建筑密度17.74%,绿地率35.01%。总建筑面积38840.86m²,其中地上建筑面积35580.31m², 地下建筑面积3260.55m²,拟规划建设3栋5层教学楼，1栋5层综合楼，2栋5层宿舍楼，1栋2层餐厅；地下机动车车库建筑面积3260.55m², 地下人防建筑面积2135.8m²，由中交上海航道局有限公司承建。

3. 资金使用情况。2023年发1000万元一般债券资金未拨付。

4. 项目收益及实现情况。不存在收益情况。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。

二、一般债券资金1000万元使用情况

- 项目安排情况。安排1000万元用于伊川县实验高中扩建工程项目。

- 2. 项目进展情况。目前，项目评审中，目前没有开工。

3. 资金使用情况。2023年发行的1000万元一般债券资金未拨付。

4. 项目收益及实现情况。不存在收益情况。

5. 项目对应资产情况。目前项目未开工建设。

三、一般债券资金1000万元使用情况

1. 项目安排情况。安排1000万元用于新区高中续建项目。

2. 项目进展情况。新区高中续建项目，项目现在设计中，目前没有开工。

3. 资金使用情况。2023年发行的1000万元一般债券资金未拨付。

4. 项目收益及实现情况。不存在收益情况。

5. 项目应对资产情况。目前项目未开工建设。